ГУАП
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
преподаватель				М.А. Ерина
должность, уч. степень, звание		подпись, дата		инициалы, фамилия
ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТЕ

по дисциплине: МДК.03.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем (часть 2)

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
СТУДЕНТ ГР. №	021к				В.Д. Панков
			подпись, дата		инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2022
# Практическая работа №5-6. Разработка расписания и сметы проекта
Цель работы: Изучить основы разработки расписания и сметы проекта внедрения информационной системы предприятия.
Задание:
1. Зарегистрироваться на ресурсе https://ganttpro.com/ru/.
2. Изучить основы работы с GantPro с помощью учебных материалов ресурса (https://blog.ganttpro.com/ru/ )
3. Изучить основы построения диаграмм на примере создания нового проекта на основе шаблона Разработка ПО, ИТ
4. На основании разработанного ранее Устава проекта и/или Описания содержания проекта разработать первоначальную иерархическую структуру работ (ИСР) (в виде списка, как в примере).
5. Дополнить ИСР потребностью в ресурсах (в виде таблицы, как в примере)
6. Создать новый пустой проект (без шаблона) в GantPro.
7. На основании результатов п.1 и п.2 разработать первоначальную диаграмму Гантта (в GanttPro), содержащую ИСР (пока без связей) и список ресурсов, распределенный по работам.
8. Определить последовательность работ в проекте и получить первоначальный укрупненный календарный план проекта.
9. Оптимизировать первоначальный план с учетом наличия ресурсов.
10. Получить укрупненный календарный план проекта (в виде документа, как в примере).
11. Разработать первоначальную смету расходов с указанием порядка величин расходов
Выполнение работы:
На сервисе GanTTPro я разработал диаграмму Ганта (Рисунок 1):

 Рисунок 1: Диаграмма Ганнта
Она также представлена в прекреплённом файле .pdf.
По первоначальному уставу предположительный срок работ был обозначен в полгода. На построенной же диаграмме, мы видим, что крайняя дата 22.11.2023, если считать начало сегодняшний день 16.12.2022, что почти год.
Для симуляции затрат были созданы виртуальные ресурсы (люди, услуги и предметы), их цена была составлена в соответствии примерных цен на рабочую силу, компьютеров и существующих лицензий программ Jetbrains (Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4).

 Рисунок 2: Люди

 Рисунок 3: Виртуальные ресурсы

 Рисунок 4: Виртуальные ресурсы
В итоге мы получили следующий отчёт по бюджету, который изображён на Рисунке 5.

 Рисунок 5: Отчёт по бюджету
Мы видим, что затраченных нами ресурсов вполне достаточно, ведь в заявленном уставе проекта его стоимость оценивалась на 2 000 000 $, но вероятно там и предполагалась что работа будет выполнена в срок.
Вывод: Составлен вполне правдободобный и имеющий план на существования план проекта, который сразу же изображён в диаграмме Ганта. Хоть некоторые наши числа были взяты случайно, но они окозались близки к реальным.
Контрольные вопросы:
1. Что такое проект? Управление проектами?
  1. Проект - это комплекс усилий, предпринимаемых с целью получения конкретных уникальных результатов в рамках отведенного времени и в пределах утвержденного бюджета, который выделяется на оплату ресурсов, используемых или потребляемых в ходе проекта
  2. Управление проектом (реализацией проекта) – это координация людских и материальных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта путем применения современных методов управления и информационных технологий для достижения определенных в проекте результатов по составу и объему работ, их стоимости, срокам и качеству.
2. Назовите основные факторы, влияющие на проект?
  1. Внешние
    1. Политические
    2. Экономические
      1. Структура ВВП
      2. Уровень инфляции
      3. Бюджетный дефицит
      4. Стоимость кредитов
  2. Внутренние (Организационная деятельность)
3. Что такое бизнес-цель проекта? Устав проекта?
  1. Бизнес-цели компании учитывают стратегию развития компании, включая стратегию развития Ит, на которую ориентирован проект, — например, увеличение капитализации Холдинга и привлечение инвесторов.
  2. Устав проекта (Project Charter) - это инструмент, который Формально авторизует проект и является звеном, соединяющим предстоящий проект с текущей работой организации.
    Отражает ситуацию со стороны организации-заказчика. выпускается руководителем, внешним по отношению к проекту, и назначает менеджера проекта, наделяя его полномочиями на использование в проекте ресурсов организации.
4. Назовите основных участников проекта и их полномочия?
  1. Спонсоры
  2. Агенты
  3. Внешние участники
  4. Потенциальные пользователи
  5. Партнёры
  6. Союзники
  7. Противники
  8. Конкуренты
5. Перечислите требования, предъявляемые к уставу проекта?
  Устав проекта должен:
  1. Описывать суть проекта.
  2. Обеспечивать общее понимание проекта.
  3. Обозначать зоны ответственности между спонсором проекта, основными заинтересованными сторонами и проектной командой